## Slide 1
SaaS平台数据入驻项目交付节点流程图
启动阶段
需求阶段
开发阶段
测试阶段
上线阶段
M1 需求确认 第1-2天
M2 技术方案讨论 第3天
M6 标注规范确认 第4天
M7 人工打标完成 第6-16天
M3 限审并发完成 第4天
M9 数据回标完成 第6-16天
M5 数据清洗完成 第7-19天
M8 数据合并完成 第0-22天
M3 数据填入完成 第3-24天
M10 可视化数完成 第8-27天
M11 数据巡查 第28天
M12 正式上线 第29天
M13 运维移交 第30天
图例说明
星标节点
普通节点
内部节点
材料节点
关联线
普通连线